询 价 函

项目名称：哈尔滨房产综合管理数智化服务平台

采 购 人：哈尔滨产权交易所有限责任公司

组织机构：哈尔滨产权交易所有限责任公司

目  录

1、询价公告

2、询价需求

3、供应商须知

4、报价函

- 哈尔滨房产综合管理数智化服务平台

- 询价公告

- 项目名称：哈尔滨房产综合管理数智化服务平台

- 询价内容：哈尔滨房产综合管理数智化服务平台，具体内容详见文件；

三、供应商资格条件：

（1）拟参加本项目的潜在服务商在中国境内注册且具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

（2）拟参加本项目的潜在服务商、法定代表人被列为失信被执行人的，禁止参加本项目。服务商可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体是否为失信被执行人，并提供查询网页截图；

（3）拟参加本项目的潜在服务商与采购人存在利害关系可能影响项目公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目；企业负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一采购项目；（提供承诺格式自拟）

（4）本项目不接受联合体参与，中选后不允许分包或转包。（提供承诺格式自拟）

四、报价形式

报价函（该报价包括：含税含开发人工等费用以及供应商全面、完全履行本次采购义务的全部费用，除此之外，采购人无须再向供应商支付任何费用）。

具备本项目相关资质的潜在供应商可将加盖本公司公章的报价函于 2024年03月14日16时之前以邮件方式（1127710044@qq.com）向我方做出一次性报价。

注：所递交的报价函必须为加盖公章的原件扫描件。（邮件标题为：哈尔滨房产综合管理数智化服务平台+报价单位全称+报价金额）

五、询价截止时间：2024年03月14日16时。

六、相关说明

1、采购人将根据本次询价的报价情况，自行确定参考价格和具体采购方式及需求内容，另行采购。

2、本次询价不支付任何费用。

七、公告发布媒介

本项目公告在以下媒介进行发布：

哈尔滨市公共资源交易中心：

https://hrbggzy.harbin.gov.cn/

哈尔滨产权交易所网站：https://www.hljcq.org.cn/

八、联系方式

采购人联系人：杜女士

联系电话: 0451-58700022

邮箱：1127710044@qq.com

产权交易所联系人:葛先生

联系电话：0451-58700007

询价需求

1.项目名称：哈尔滨房产综合管理数智化服务平台

2.采购人单位全称：哈尔滨产权交易所有限责任公司

3.联系人姓名及电话：杜女士 0451-58700022

4.采购内容：哈尔滨房产综合管理数智化服务平台，具体内容详见文件；

5.资金性质：企业自筹

6.是否划分包：否

7.采购服务商家数：1家

8.建设周期：自合同签订之日起30天内完成。

9.服务地点：采购人指定地点。

10.服务商资格要求：

（1）拟参加本项目的潜在服务商在中国境内注册且具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

（2）拟参加本项目的潜在服务商、法定代表人被列为失信被执行人的，禁止参加本项目。服务商可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体是否为失信被执行人，并提供查询网页截图；

（3）拟参加本项目的潜在服务商与采购人存在利害关系可能影响项目公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目；企业负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一采购项目；

（4）本项目不接受联合体参与，中选后不允许分包或转包。

11.付款方式：银行转账

12.付款进度：

12.1系统质保期3年，自系统通过最终验收之日起算。质保期内免费提供技术支持服务、维保、运维服务。

12.2付款条款：合同签订后5个工作日内付合同总金额的20%，系统开发完毕服务商无违约行为且系统通过采购人初步验收合格后5个工作日内付合同总金额的40%，系统初步验收合格后进入试运行阶段，试运行为期三个月，试运行期满采购人进行最终验收，最终验收通过后5个工作日内付合同总金额的40%。采购人付款前，服务商须先行开具等额的增值税专用发票。（具体内容以签订合同为准）

13.履约保证金：按成交金额的5%收取，服务商须于签订合同前缴纳。本合同履行过程中，如服务商违约，该笔履约保证金不予退还（具体内容以签订合同为准）。最终验收合格后，履约保证金全额转为质保金，质保期满服务商无违约行为的，采购人无息返还。

14.其他服务要求：服务商需按照采购人指示进行平台建设，建设过程中因出现国家政策、监管规定或因自然灾害等不可抗力因素导致采购人无法履行合同义务、因上述原因或采购人经营调整等原因对平台必须调整而导致平台暂停或者终止开发，采购人不承担任何法律责任。

详细需求及建设数据平台功能要求

一、资产信息管理

可进行数据录入与更新：所有人可输入和更新房屋的详细信息，如位置、面积、用途、使用状态等。

批量导入与导出：支持批量导入和导出房屋信息。如表格或文档均可。

二、房屋档案管理

电子文档管理：用户上传信息可形成档案存档。

三、房屋租赁管理

1、租赁合同管理

2、租金估算

四、网站

1、公示平台：提供一个在线的信息公示平台，用于发布房屋的租赁信息、政策法规、通知公告等。

2、信息查询功能：用户可以在网站上查询房屋的相关信息，如房屋状态、租金价格、租赁流程等。

3、地图展示功能:用户可点击地图位置获取房产相关信息。

五、微信小程序

哈尔滨房产综合管理数智化服务平台开设微信小程序，可通过小程序进行登录、查询及操作，同步平台数据。

六、统计功能

1、数据报表生成：根据各种条件可自动筛选生成各类报表。

2、数据可视化展示：利用图表、地图等方式将数据可视化，方便用户直观地了解和分析数据。

3、数据统计权限:不同用户统计数据权限不一致。

七、、用户权限管理

角色管理：定义不同角色的权限，如管理员、普通用户、监管部门等，为每个角色分配相应的操作权限。

八、平台操作需求

1. 系统反应时间

系统应提供快速的响应时间，确保用户操作的及时性和准确性。

2. 兼容性、存储性、易操作性及安全性

系统应具备兼容性及存储性，能够支持大数量的用户同时访问和操作

九、功能模块详见附件《哈尔滨房产综合管理数智化服务平台功能清单》

供应商须知

一、供应商提交《报价函》的主要内容

- 加盖供应商公章的报价函及哈尔滨房产综合管理数智化服务平台功能清单。

- 加盖供应商公章的营业执照副本复印件。

- 加盖供应商公章的询价公告中要求的资格条件证明材料。

- 加盖供应商公章的授权委托书、法人及经办人身份证复印件。

- 供应商联系人姓名和联系方式。

二、《报价函》的签署及要求

1、报价函不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

2、报价函因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

三、其他说明

2024年03月14日16时后递交的《报价函》将不予接受。

报  价  函

致：哈尔滨产权交易所有限责任公司

- 根据贵方哈尔滨房产综合管理数智化服务平台的报价邀请，我方（报价单位名称）作为报价人，我方完全明白询价邀请文件的所有条款要求，决定参加本项目报价。

据此，我方愿意积极参与本项目的报价，并保证遵守本询价文件的全部规定，同时承诺如下：

- 我方的项目（含税）报价为：      ，具体详情见哈尔滨房产综合管理数智化服务平台功能清单。

- 我方公司的资质条件为：

（请按本公司实际情况并按照文件所要求的资格条件进行填写。）

3、营业执照（PDF格式扫描件）

4、不存在以下情形：与采购人存在利害关系可能影响项目公正性的法人、其他组织或者个人，企业负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加同一采购项目；

5、我单位非联合体参与，中选后不分包或转包。

6、所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

7、我方已详细审查全部询价函，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价函理解不正确或误解而产生的相应后果。

8、我方对此平台的建议或者意见：

报价单位（盖章）：

联系人：

联系方式：

日期：     年  月  日